Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2024	                                                                                             № 80

| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2023–2027 годы» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Краснооктябрьское  (сельское поселение), и в целях повышение эффективности муниципальной политики в сфере благоустройства территории администрация муниципального образования Краснооктябрьское  (сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории

муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на  2025–2027 годы» (далее – Программа).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года и подлежит

размещению на официальном сайте администрации МО Краснооктябрьское

(сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования				     И.М. Борисов

|  | Приложение к постановлению администрации МО Краснооктябрьское (сельское поселение) от 14.11.2024 № 80 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)                                            НА 2025-2027 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Благоустройство территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2025–2027 годы |
| --- | --- |
| Цель программы | совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение), создание комфортных условий проживания и отдыха населения; |
| Задачи программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение); - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение); - осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой; - уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения; - уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, скверами); - доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов; - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; - улучшение состояния сельских кладбищ; |
| Перечень подпрограмм | Не содержит подпрограмм |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустальный район |
| Руководитель программы | Глава администрации муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) |
| Участники программы | Администрация муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района; муниципальные учреждения и иные организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (по согласованию) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025-2027 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: местный бюджет: 695,9 тыс. руб., из них: 2025 год – 345,3 тыс. руб., 2026 год – 175,3 тыс. руб., 2027 год – 175,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение); - создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; - улучшение состояния территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение); - улучшение состояния сельских кладбищ; - привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере благоустройства территории, показатели и анализ социальных,

финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Муниципальное образование Краснооктябрьское (сельское поселение) включает в себя десять населенных пунктов. Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах и на улицах негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни сельского населения. Уровень комфортности сельских населенных пунктов не отвечает современным требованиям их жителей.

Работа по благоустройству территории пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за внутри дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, внутри дворовая инфраструктура не восстанавливается.

Объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

На территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) расположено 2 действующих кладбища: в с. Цикуль,  д. Окатово.

Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ,  организация площадок для мусора,  вывоз мусора, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов способствует концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития территории, привлечению дополнительных инвестиций.

Опыт прошлых лет показал, что решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Согласованные действия органов местного самоуправления поселения, жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территории, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей поселения.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

высокая инфляция; отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового  отдыха.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий  жизнедеятельности  населения.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов поселения;

осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;

создание единого архитектурного облика территорий населенных пунктов поселения.

2.3. Планируемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы к 2027 году предполагает достижение следующих результатов:

улучшение состояния территорий населенных пунктов поселения;

улучшение состояния территорий сельских кладбищ;

создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

Реализация Программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территорий населенных пунктов поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.

- Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении  2 к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

| Источник | Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Местный бюджет | 695,9 | 345,3 | 175,3 | 175,3 |
| Областной, федеральный бюджеты | - | - | - |  |
| Иной источник | - | - | - | - |

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение)

на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ИТОГО | Исполнители |
| 1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 77,7 | 57,7 | 57,7 | 193,1 | Администрация МО Краснооктябрьское (сельское поселение) |
| 1.1. | - Обустройство мест захоронения | 77,7 | 57,7 | 57,7 | 193,1 |  |
| 1.2. | Косметический ремонт памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие: Улучшение санитарного состояния территории | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Администрация МО Краснооктябрьское (сельское поселение) |
| 2.1. | Обрезка деревьев и кустарников на территории сельских населенных пунктов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| 2.2. | Содержание в надлежащем порядке территории муниципального образования | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельского поселения | 67,6 | 17,6 | 17,6 | 102,8 | Администрация МО Краснооктябрьское (сельское поселение) |
| 3.1. | Содержание и текущий ремонт детских, спортивных площадках | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 3.2. | Налоговые платежи за объекты благоустройства | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 52,8 |  |
|  | ИТОГО | 345,3 | 175,3 | 175,3 | 695,9 |  |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги

реализации муниципальной «Благоустройство территории муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Срок реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Уровень освещенности улиц муниципального образования | % | 70 | 90 | 100 |
| 2 | уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | % | 25 | 30 | 35 |
| 3 | уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м.кв./чел. | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 4 | уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м.кв./чел. | 0,7 | 0,8 | 10,0 |
| 5 | уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 25 | 30 | 35 |
| 6 | доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 90 | 95 | 100 |
| 7 | процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 100 |
| 8 | уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 66 | 83 | 100 |